УТВЕРЖДАЮ

Е.Н.Шестеренко

(Ф.И.О.)

28 августа.2015 г.

План развития

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новожизненская средняя общеобразовательная школа» Городищенского муниципального района Волгогралской области  по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления

на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

| № п/п | Наименова ние объекта по сферам (с указанием адреса) | Номер паспорта доступное ти ОСИ, дата последнег о обследова ния объекта | Вид деятельност и в соответстви и с учредительн ыми документам и | Оценка состояния доступности объекта для категорий* инвалидов согласно данным Паспорта доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) |  |  |  | Итоговое заключение состояния доступности ОСИ | Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ) |  |  |  |  |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** Адаптация объекта в рамках проведения капитального ремонта |  | Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной (целевой, ведомственной) программы, предусматривающей повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  | *** Адаптация объекта путем иных организационных решений предоставления социально значимых услуг (доступность услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | К | О | С | Г |  | мероприятие | срок реализации | мероприятие | срок реализации | мероприятие | срок реализации | К | О | С | Г | Описание ДОСтигнутых результатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | МБОУ «Новожизненская СОШ» 403013, Волгоградская область,. Городищенский р-он п.Областной с/х опытной станции | 03000057 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование детей | ВНД | ВНД | ВНД | Д У | ДЧ |  |  | - нанесение контрастной маркировки на ступени; - установка входного пандуса, поручней, - скос порогов - ремонт ступеней - установка поручней внутри здания, - обустройство-сан-гигиенического помещения - ремонт и обустройство кабинетов 1 этажа | 2015г. |  |  | Д У | Д У | Д У | ДУ | Инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в т.ч. передвигающихся на креслах колясках доступны условно услуги, предоставляемые учреждением. Инвалидам с нарушением зрения и слуха доступны условно (на 1 этаже). |
| 2. |  |  |  | Д У | Д У | Д У | Д У | ДУ |  |  | -установка кнопки вызова персонала с пиктограммой; - тактильная вывеска с названием учреждения со шрифтом Брайля; - тактильные таблички на кабинеты учреждения со шрифтом Брайля; - указатели направления движения внутри здания. | 2016-2017г. |  |  | Д У | Д У | Д П | Д П | Инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в т.ч. передвигающихся на креслах доступно условно услуги, инвалидам с нарушением зрения и слуха услуги, предоставляемые учреждением, доступны полностью (на 1 этаже |
| 3. |  |  |  | Д У | Д У | Д П | Д П | ДУ |  |  | Реконструкция входных ступеней с навесом: - пандус; - поручни; - антискользящие покрытие; - маркировка на ступени. | 2018-2020г. |  |  | Д П | Д П | Д П | Д П | Инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в т.ч. передвигающихся на креслах колясках, инвалидам с нарушением зрения и слуха услуги, предоставляемые учреждением, доступны полностью (на 1 этаже |

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках; О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха.

** осуществить проверку проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию) зданий.

*** организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания - в силу конструктивных,

архитектурно-планировочных, или финансовых причин), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо

обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме (необходимо согласование с

одним из общественных объединений инвалидов)

• ** осуществить проверку проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию) зданий.